

«Руч» сикт овмöдчöминса администрациялöн

ШУÖМ

Администрация сельского поселения «Руч»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2024 года № 9

Республика Коми

Усть-Куломский район

с. Руч

Об утверждении муниципальной программы«Реализация

народного проекта«Благоустройство кладбищ сельского поселения «Руч»

Во исполнение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E23BD1ED21D63B4DA479BABD963434ABC1D9A08BEAg3OCG) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения  «Руч» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация народного проекта

«Благоустройство кладбищ сельского поселения «Руч» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения «Руч».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения «Руч» Е.Н.Попова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Руч»

от 21.03.2023 № 9

**Муниципальная программа**

**«Реализация народного проекта «Благоустройство кладбищ сельского поселения «Руч»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Реализация народного проекта «Благоустройство кладбищ сельского поселения «Руч» (далее – Программа) |
| Цели и задачи  Программы | Цель:  – Повышение уровня благоустройства территорий кладбищ и обеспечение сохранности мест увековечения памяти усопших;  – Создание привлекательного облика общественных кладбищ и современных комфортных условий.  Задачи:  - Привлечение населения в процесс софинансирования и реализации проекта.  - Выполнение работ по благоустройству кладбищ сельского поселения «Руч». |
| Разработчик Программы | Администрация СП «Руч» |
| Исполнитель Программы | Администрация СП «Руч» |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2024 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего на реализацию Программы планируется направить **1 500 000,00**, в том числе:  – бюджет муниципального образования сельского поселения «Руч» **-** **150 000,00**;  – физические лица (безвозмездный вклад населения) **– 16 000,00**;  – запрашиваемая сумма из бюджета Республики Коми **–** **1334 000,00.** |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация проекта позволит осуществить благоустройство территории кладбищ: обустройство нового ограждения по периметру кладбищ, обустройство входов (въездов) на территорию кладбищ, установка общественных туалетов, установка контейнерных площадок для сбора ТКО с территорий кладбищ, установка информационного стенда.  Качественное ограждение территорий кладбищ сельского поселения облагородит внешний и внутренний вид территории, прекратятся набеги  животных, будут соблюдены требования Роспотребнадзора в части благоустройства площадки для сбора мусора, экономия бюджетных средств в обслуживании кладбища, так как ограждение будет достаточно прочным и износостойким к внешним воздействиям. Жители сельского поселения будут более внимательными и ответственными, т.к. примут непосредственное участие как в софинансировании проекта, так и в контроле за осуществлением строительных работ и приеме объекта. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

На территории кладбищ в с. Руч и с. Аныб - около 3000 захоронений, в том числе здесь похоронены уроженцы села - ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Также на территории кладбища в с.Аныб расположена братская могила участников Гражданской войны, которая включена в список объектов культурного наследия. В дни поминовения на кладбища приходят сотни человек, чтобы почтить память своих предков. Сегодня территории кладбищ огорожены деревянными штакетниками, которые ремонтировали, исходя из наличия финансовых средств. Администрация поселения совместно с жителями, активистами-общественниками прилагает усилия для сохранения порядка на кладбищах: регулярно проводятся субботники, организован вывоз мусора. В настоящее время ограждения кладбищ имеют высокую степень износа, наблюдается крен ограждений, прожилины и штакетник так же подверглись воздействию внешних факторов. Во многих местах имеются надломы и разрушения, также в некоторых местах ограждения полностью отсутствуют. Домашние и дикие животные являются частыми "гостями" на территориях кладбищ, что приводит к неблагоприятным последствиям. В целях сохранности и увековечивания вышеуказанных объектов необходимо произвести замену ограждения на более прочное. Также требуется провести работы по благоустройству, в частности бетонирования площадок под размещение контейнеров, и обустройство уличного туалета. К большому сожалению, самостоятельно решить данную проблему невозможно ввиду недостаточности бюджетных средств в бюджете администрации. Качественное ограждение территорий кладбищ сельского поселения "Руч" решит одну из серьезных проблем на территории поселения. В первую очередь облагородит внешний и внутренний вид территории, что привлечет непосредственно граждан к соблюдению чистоты и порядка при посещении погостов, прекратятся набеги животных, что в целом благоприятно отразится на территории кладбищ. Будут соблюдены требования Роспотребнадзора в части обустройства площадок для сбора мусора. Также не потребуется постоянных ежегодных затрат на ремонт и обслуживание изгородей со стороны администрации сельского поселения "Руч", так как ограждение будет достаточно прочным и износостойким к внешним воздействиям. А население получит благоустроенные места для захоронений, сохраняя добрую память о своих предках.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации сельского поселения «Руч» с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников муниципального и регионального уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

**2. Анализ существующего состояния**

В обустройстве кладбищ заинтересованы жители сельского поселения «Руч».

К осуществлению Программы будут привлечены и помогут своим добровольным трудом жители поселения. Население  
готово принять не только финансовое, но и трудовое участие в реализации проекта.

Опыт, полученный в ходе реализации Программы, позволит оценить возможности жителей села.

**3. Механизмы реализации**

Оперативный контроль за ходом реализации Программы возлагается на администрацию сельского поселения «Руч».

Администрация сельского поселения «Руч» несет ответственность за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Период реализации проекта** | | **Исполнители** | | **Источники финансирования** | | **Объемы финансирования, (тыс. руб.)** | | | **Планируемые результаты** |
| **Всего** | | **2024 год** |
| **«Благоустройство кладбищ сельского поселения «Руч»** | | | | | | | | | | |
| Реализация народных проектов в сфере благоустройства | 2024 год | Администрация сельского поселения «Руч» | | **Всего, в том числе:** | | **1 500,00** | | **1 500,00** | | Улучшение социальной инфраструктуры: условий и комфортности проживания граждан; повышение уровня благоустройства территорий кладбищ и обеспечение  сохранности мест увековечения памяти усопших; повышение уровня благоустройства сельского поселения. |
| Бюджет муниципального образования сельского поселения «Руч», в том числе: | | 150,00 | | 150,00 | |
| За счет средств федерального бюджета Российской Федерации | | 0,00 | | 0,00 | |
| За счет средств республиканского бюджета | | 1334,00 | | 1334,00 | |
| Юридические лица | | 0,00 | | 0,00 | |
| Физические лица | | 16,00 | | 16,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | | 0,00 | |

**5. Организационная схема управления и контроля**

**за реализацией Программы**

Администрация сельского поселения «Руч» обеспечивает реализацию Программы, несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, ежемесячно проводит мониторинг и анализ хода реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Проект реализуется в сфере благоустройства, полностью соответствует целям и задачам государственной программы Республики Коми "Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан", согласно утвержденного постановления от 31.10.2019 г. № 520. Реализация проекта позволит осуществить благоустройство территории кладбища: обустройство нового ограждения по периметру кладбищ, обустройство входов (въездов) на территорию кладбища, установка общественных туалетов, установка контейнерных площадок для сбора ТКО с территорий кладбищ, установка информационного стенда.

**7. Показатели результативности реализации Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель результативности** | **Значение** |
|  | Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), человек | 5 |
|  | Количество безработных граждан по направлению с центра занятости, человек | 0 |
|  | Охват целевой аудитории, человек, | 463 |
|  | Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации Программы, единиц | 2 |
|  | Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется Программа, единиц | 1 |